<在线问卷调查网>

精化阶段迭代计划

版本 <1.0>

修订历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| <26/6/2017> | <1.0> | <初始版本> | <张然> |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

1. 简介 2

1.1 目的 2

1.2 范围 2

1.3 定义、首字母缩写词和缩略语 2

1.4 参考资料 2

1.5 概述 2

2. 计划 2

3. 资源 2

4. 用例 2

5. 评估标准 2

迭代计划

# 简介

## 目的

本迭代计划描述了在线问卷调查网项目中精细迭代的详细计划。

在此迭代中，将对立项建议书中的E1阶段的要求进一步分析。

在此迭代中，将确定系统的设计，制作基本的UI原型，开发架构模型，并改进整个项目的高级执行计划。同时实现登录注册功能，测试整体架构的完整性和可行性。

## 范围

精细迭代计划适用于由LZTR小组开发的在线问卷调查网项目。本文档将供项目开发团队使用。

## 定义、首字母缩写词和缩略语

暂无。

## 参考资料

暂无。

## 概述

本迭代计划提供了E1迭代详细的时间表和里程碑。也描述了需要的资源（人力、资金等），用例的期望状态，以及迭代完成的评估标准。

# 计划

本次迭代于2017年6月26日开始，2017年7月3日结束。测试开始前开发UI原型、开发架构模型，并实现登录、注册功能。2017年7月1日开始测试，测试所需架构的可行性和性能。

本次迭代成果包括特性：

·登陆登出

·用户注册

·相关必要接口

**2.1 迭代活动**

下表介绍了本次迭代的活动及其起止时间

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 活动 | 开始时间 | 结束时间 |
| UI架构原型 | 26/6/2017 | 29/6/2017 |
| 架构原型 | 26/6/2017 | 29/6/2017 |
| 登陆，登出 | 30/6/2017 | 30/6/2017 |
| 注册 | 30/6/2017 | 30/6/2017 |
| 测试 | 1/7/2017 | 3/7/2017 |

**2.2 迭代时间表**

下表详细介绍了所有的任务和职责分配

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务名称 | 开始 | 结束 | 来源名称 |
| **里程碑** | 26/6/2017 | 3/7/2017 |  |
| 开始精化阶段 | 26/6/2017 | 26/6/2017 |  |
| UI原型里程碑 | 26/6/2017 | 29/6/2017 |  |
| 架构原型里程碑 | 26/6/2017 | 29/6/2017 |  |

# 资源

人力资源：全部项目组成员。

资金：暂无。

# 用例

此次迭代不实现任何用例，仅实现注册与登录功能。

# 评估标准

精化阶段的基本目标是完成UI原型和架构原型的开发。

功能评测标准：任何用户可以正确完成登录、注册操作。

性能评测标准：登陆的系统响应时间在1秒以内、注册的系统响应时间在3秒以内。

容量评测标准：暂无。

质量评测标准：暂无。

质量目标：详见本项目《需求规约》。